PROGRAM ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA KULE SVIH SVETIH

Arheološka istraživanja na kuli Svih Svetih bi tlocrtno obuhvatila unutarnji obod Velike kule Svih Svetih i dio vanjskog plašta sa sjeverne strane, prema crkvi Svih Svetih. Ova istraživanja imaju za cilj spoznati izvorno stanje Velike i Male kule Svih Svetih, te njihov odnos prema gradskim zidinama. Potrebna dubina iskopa bila bi toliko koliko je potrebno da se ustanovi postojanje svih nekadašnjih obrambenih zidova. kao i svih kulturnih slojeva. Dubina iskapanja je zasada nepoznata, ovisit će o nalazima i konfiguraciji prirodnog terena. Tijekom istraživanja će se konzultirati Konzervatorski odjel u Dubrovniku kako bi se dogovorila potrebna dubina iskopa. Iskapanje unutrašnjosti Velike kule bi omogućilo spoznaju o točnom položaju i debljini unutarnjeg plašta kule, broj i poziciju kazamata, i sl. Iskopom bi se ustanovili gornji ostaci gradskog zida i stubišta sjeverozapadno od kule, a prema crkvi Svih Svetih. Na ovom mjestu ustanovio bi se točan položaj južnog i istočnog gradskog zida. Na predmetnom obuhvatu do sada nije bilo arheoloških istraživanja, niti je poznata dubina kulturnog sloja. Programom istraživanja je predviđeno sustavno arheološko istraživanje, a eventualne promjene dubine iskopa moguće je planirati u tijeku i ovisno o rezultatima istraživanja, te u dogovoru s nadležnim konzervatorom. Nakon provedenih istraživanja potrebno je izraditi arheološko izvješće s valorizacijom nalaza. Uz izvješće bi se izradila sva potrebna fotografska i arhitektonska dokumentacija nalaza.