DOKUMENTACIJA ZA REVITALIZACIJU UTVRDA JUŽNOG ZIDA

GRUPA I – Idejni, glavni i izvedbeni projekt revitalizacije Velike kneževe kule

GRUPA II – Idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kule Revelin i ulaza u gradsku jezgru

GRUPA III – Idejni, glavni i izvedbeni projekt za interpretacijski centar nematerijalne kulturne baštine grada Korčule – viteški plesovi i glazba

GRUPA IV – Idejni, glavni i izvedbeni projekt uređenja ljetne pozornice

GRUPA V – Idejni, glavni i izvedbeni projekti za Južni Gradski zid, plato i vrt istočno od Kneževog dvora, te uređenje zgrade Kneževog dvora

P R O J E K T N I    Z A D A T A K

Grupa I predstavlja projekt revitalizacije Velike kneževe kule. Projektom je potrebno riješiti pristup kuli kroz njezin glavni ulaz direktno s ulice kao i vertikalnu komunikaciju do donje i gornje razine. Zamišljeno je da Velika kneževa kula postane scenski prostor, prije svega za viteške plesove, a onda i za druga glazbeno scenska događanja. Projektom treba provjeriti mogućnost izgradnje sanitarnih čvorova, spremišta za inventar i sl. Veliku kulu je potrebno povezati s Malom kneževom kulom za koju je već napravljen projekt, a preko nje omogućiti vezu s Kneževim dvorom.

Grupa II  predstavlja projekt kule Revelin te okolni prostor Malog Revelina i glavnog ulaza u grad. Novim projektom treba osigurati bolju povezanost kule Revelin s Malim Revelinom i istočne polovice južnog gradskog zida.

Grupa III predstavlja projekt uređenja dijela Kneževog dvora u kojem bi se realizirao interpretacijski centar za obilježavanje nematerijalne kulturne baštine grada Korčule kao što su viteški plesovi i glazba. Projekt je potrebno uskladiti s projektom pristupa južnog gradskog zida koji će se osigurati iz istočnog dijela Kneževog dvora, kao i uređenjem platoa i vrta istočno od Kneževog dvora.

Grupa IV predstavlja projekt uređenja ljetne pozornice za potrebe kino predstava i kulturno scenskih događanja. Potrebno je osmisliti suvremenu pozornicu i gledalište.

Grupa V predstavlja uređenje južnog gradskog zida. Na istočnom kraju je potrebno rekonstruirati dijelove pilona i lukova koji nedostaju i novim stubištem uspostaviti pristup vrhu zida. Na zapadnoj strani treba osigurati prolaz kroz zapadno krilo gradske vijećnice. Iz prostora Kneževog dvora, kroz Kulu tamnice treba omogućiti pristup zidu s ove strane. Na tom mjestu je potrebno urediti plato i vrt, a uređenje zgrade Kneževog dvora je potrebno uraditi dopunjujući se s dijelom projekta koji je predviđen kroz Grupu III.

Projekti u svim navedenim grupama trebaju sadržavati projekt arhitekture, projekt nosive konstrukcije, projekt instalacija elektrike, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije, te elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu i elaborat fizike zgrade i zaštite od buke i vibracije, za onu grupu gdje je to potrebno. Za sve grupe je potrebno izraditi  i troškovnik građevinsko zanatskih i instalaterskih radova. Sve projekte je potrebno izraditi u skladu s konzervatorskim elaboratima i smjernicama konzervatorske službe.